Is It Legal?

글로벌 법률 정보 플랫폼 상세 기획안

Version 1.0 | 2026.01

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트 비전

"전 세계 모든 국가의 일상 법률 정보를 한 곳에서 제공하는 글로벌 플랫폼"

## 1.2 문제 정의

- 특정 행동의 합법/불법 여부는 국가마다 다름

- 관련 정보가 각 주제별 사이트에 파편화되어 있음

- 여행자, 디지털 노마드, 사업가들이 정보를 찾는 데 많은 시간 소요

- 다국어 통합 플랫폼 부재

## 1.3 솔루션

사용자가 "행동 + 국가"를 입력하면 해당 행동의 법적 상태를 즉시 확인할 수 있는 웹 플랫폼을 구축합니다. 공식 출처를 기반으로 신뢰성 있는 정보를 제공하고, 직관적인 시각화(합법/불법/조건부)로 빠른 이해를 돕습니다.

# 2. 타겟 사용자

## 2.1 주요 타겟

| 타겟 그룹 | 니즈 | 사용 시나리오 |
| --- | --- | --- |
| 여행자 | 방문 국가의 법률 확인 | 드론 촬영, 음주 기준, 운전 규정 등 |
| 디지털 노마드 | 원격 근무 시 법적 이슈 | VPN 사용, 비자 규정, 세금 등 |
| 사업가/창업자 | 해외 사업 법률 검토 | 암호화폐 규제, 수입/수출, 라이선스 |
| 콘텐츠 크리에이터 | 촬영/녹화 관련 법률 | 길거리 촬영, 초상권, 드론 비행 |
| 일반 사용자 | 호기심, 상식 확인 | 대마초 합법 국가, 도박 규제 등 |

## 2.2 시장 규모

- 글로벌 여행자: 연간 14억 명 이상

- 디지털 노마드: 전 세계 3,500만 명 이상 (2024년 기준)

- 드론 파일럿: 전 세계 1억 명 이상

# 3. 핵심 기능

## 3.1 MVP (1단계) 기능

### 3.1.1 법률 검색

- 키워드 + 국가 검색 (예: "drone Japan")

- 자동완성 및 추천 검색어

- 최근 검색 기록 저장

### 3.1.2 법률 정보 표시

- 법적 상태: 🟢 합법 / 🟡 조건부 / 🔴 불법 / ⚫ 불명확

- 상세 설명 및 조건

- 공식 출처 링크

- 최종 업데이트 일자

### 3.1.3 국가별 비교

- 동일 주제에 대한 다국가 비교 테이블

- 필터링 (대륙별, 상태별)

- 인터랙티브 세계 지도

## 3.2 확장 기능 (2단계)

- 뉴스레터: 주간 법률 변경 알림

- 사용자 제보 시스템: 커뮤니티 기반 업데이트

- 다국어 지원: 영어, 한국어, 일본어, 스페인어, 중국어

- 회원 가입 및 개인화: 즐겨찾기, 알림 설정

## 3.3 프리미엄 기능 (3단계)

- 광고 제거

- API 접근권 제공 (B2B)

- 오프라인 저장 (PWA)

- 법률 변경 실시간 푸시 알림

# 4. 콘텐츠 카테고리

## 4.1 초기 MVP 카테고리

| 카테고리 | 주제 예시 | 타겟 키워드 예시 |
| --- | --- | --- |
| 🎮 디지털 | VPN, 토렌트, 웹스크래핑, 스크린샷 | "is VPN legal in China" |
| 🚁 드론/촬영 | 드론 비행, 길거리 촬영, 초상권 | "drone laws Japan" |
| 🎰 도박 | 온라인 카지노, 스포츠 베팅, 포커 | "online gambling legal Korea" |
| 🌿 물질 | 대마초, CBD, 전자담배, 술 | "cannabis legal Germany" |
| 🔪 소지품 | 칼, 후추 스프레이, 테이저건 | "knife laws UK" |
| 📞 프라이버시 | 통화 녹음, 위치 추적, CCTV | "recording calls legal USA" |
| 🚗 교통 | 음주 기준, 휴대폰 사용, 우회전 | "blood alcohol limit France" |
| 💼 비즈니스 | 암호화폐, 프리랜서 세금, 리셀링 | "crypto regulations Singapore" |

## 4.2 콘텐츠 규모 (예상)

초기 MVP: 8개 카테고리 × 50개 주제 × 100개 국가 = 약 40,000개 데이터 포인트

확장 시: 200개 국가 + 하위 지역(주/도) 포함 시 100,000개 이상

# 5. 페이지 구조 (사이트맵)

/                          → 홈 (검색 중심)

/search?q=                 → 검색 결과

/topic/[topic]             → 주제별 페이지 (예: /topic/drone)

/topic/[topic]/[country]   → 상세 페이지 (예: /topic/drone/japan)

/country/[country]         → 국가별 모든 법률 요약

/compare                   → 국가 비교 도구

/categories                → 카테고리 목록

/about                     → 서비스 소개

/contribute                → 사용자 제보

/newsletter                → 뉴스레터 구독

# 6. 데이터베이스 스키마

## 6.1 핵심 테이블

### countries

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Primary Key |
| code | VARCHAR(2) | ISO 3166-1 alpha-2 (예: KR, US, JP) |
| name_en | VARCHAR(100) | 영문 국가명 |
| name_local | VARCHAR(100) | 현지어 국가명 |
| continent | VARCHAR(20) | 대륙 |

### topics

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Primary Key |
| slug | VARCHAR(50) | URL용 (예: drone, vpn, cannabis) |
| name_en | VARCHAR(100) | 영문 주제명 |
| category_id | UUID | 카테고리 FK |
| icon | VARCHAR(10) | 이모지 아이콘 |

### laws (핵심 테이블)

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Primary Key |
| country_id | UUID | 국가 FK |
| topic_id | UUID | 주제 FK |
| status | ENUM | legal / conditional / illegal / unclear |
| summary | TEXT | 짧은 요약 (1-2문장) |
| details | TEXT | 상세 설명 |
| conditions | JSON | 조건 목록 (조건부인 경우) |
| penalties | TEXT | 위반 시 처벌 |
| sources | JSON | 출처 URL 배열 |
| updated_at | TIMESTAMP | 최종 업데이트 |
| verified | BOOLEAN | 검증 여부 |

# 7. 수익 모델

| 수익원 | 예상 비중 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| Google Adsense | 50% | 법률 관련 키워드 CPC $2~10으로 높은 수익 기대 |
| 프리미엄 구독 | 30% | $5/월: 광고 제거, 상세 가이드, API 접근 |
| 제휴 마케팅 | 15% | VPN 서비스, 여행 보험, 법률 상담 서비스 제휴 |
| 스폰서십 | 5% | 주간 뉴스레터 광고, 특정 카테고리 스폰서 |

## 7.1 예상 수익 시나리오

월간 방문자 100,000명 기준 (18개월 후 목표):

- Adsense: 100,000 × 5% CTR × $1.5 CPC = $7,500/월

- 프리미엄: 1,000명 × $5 = $5,000/월

- 제휴: $2,000/월

- 총 예상: 약 $14,500/월 (한화 약 1,900만원)

# 8. 기술 스택

| 영역 | 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js 14+ (App Router) | SEO, SSR/SSG, 확장성 |
| Language | TypeScript | 타입 안정성, 유지보수 |
| Styling | Tailwind CSS | 빠른 개발, 일관된 디자인 |
| Database | Supabase (PostgreSQL) | 무료 티어, 실시간, 인증 내장 |
| Search | Algolia (추후) | 빠른 검색, 자동완성 |
| Deployment | Cloudflare Pages | 무료, 빠른 글로벌 CDN |
| Analytics | Google Analytics 4 | 무료, 상세 분석 |
| Ads | Google Adsense | 글로벌 광고 네트워크 |

# 9. 개발 로드맵

## Phase 1: MVP (8주)

| 주차 | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1-2주 | 데이터 수집 및 구조화 | 5개 카테고리 × 50개 국가 데이터 |
| 3-4주 | UI/UX 설계 및 기본 개발 | 홈, 검색, 상세 페이지 |
| 5주 | 검색 기능 구현 | 검색 API, 자동완성 |
| 6주 | 국가 비교 기능 | 비교 테이블, 세계 지도 |
| 7주 | 배포 및 Adsense 연동 | Cloudflare 배포, 광고 설정 |
| 8주 | 베타 테스트 및 수정 | 정식 출시 |

## Phase 2: 확장 (4주)

- 나머지 카테고리 및 국가 데이터 추가

- 뉴스레터 시스템 구축

- 사용자 제보 시스템

## Phase 3: 수익화 강화 (4주)

- 프리미엄 구독 시스템

- API 개발 (B2B)

- 제휴 마케팅 연동

# 10. SEO 전략

## 10.1 키워드 전략

롱테일 키워드 집중 공략:

- "is [행동] legal in [국가]" 패턴

- "[국가] [주제] laws"

- "can I [행동] in [국가]"

## 10.2 기술적 SEO

- SSG (Static Site Generation)로 빠른 로딩

- 구조화된 데이터 (JSON-LD) 적용

- 자동 Sitemap 생성

- 모바일 최적화 (Core Web Vitals)

## 10.3 콘텐츠 SEO

- 각 페이지별 고유 메타 타이틀/설명

- FAQ 섹션 추가 (Featured Snippet 타겟)

- 정기적인 콘텐츠 업데이트

# 11. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향도 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- |
| 법률 정보 부정확 | 높음 | 면책 조항 명시, 공식 출처만 사용, 검증 시스템 |
| 법률 변경 추적 어려움 | 중간 | 커뮤니티 제보, 자동 모니터링 시스템 구축 |
| 경쟁 사이트 등장 | 중간 | 데이터 양과 품질로 차별화, SEO 선점 |
| Adsense 승인 지연 | 낮음 | 고품질 콘텐츠 확보 후 신청, 대체 광고망 준비 |

# 12. 성공 지표 (KPI)

## 12.1 단기 (3개월)

- 월간 방문자: 10,000명

- 인덱싱 페이지: 5,000개 이상

- Adsense 승인 완료

## 12.2 중기 (6개월)

- 월간 방문자: 50,000명

- 뉴스레터 구독자: 5,000명

- 월 수익: $3,000 이상

## 12.3 장기 (12개월)

- 월간 방문자: 100,000명 이상

- 프리미엄 구독자: 1,000명

- 월 수익: $10,000 이상

- API 고객: 10개 이상

— End of Document —